合同编号:

施 工 劳 务 合 同

路

基

工

程

甲    方：  郑州市路通公路建设有限公司

乙    方：

签订日期：          年       月       日

施工劳务合同

甲方：郑州市路通公路建设有限公司

乙方：

地址：

联系方式：

根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就        工程施工劳务承包事宜达成一致意见，订立本合同,以供双方共同遵守执行：

第一条 工程概况

1、工程名称：                                          ；

2、工程地点：                                          ；

3、承包范围：                                          ；

4、工程内容：                                          。

第二条 工程工期

1、计划工期：     个月。

2、主要节点工期：严格按照甲方施工要求节点施工。

3、乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。

第三条 合同内容

1、合同金额、工程数量及单价：

（1）合同金额：大写：            元整（小写：        元整），合同金额为含税价其中不含税金额为       元，税金为       元，税率为      %。

（2）工程数量及单价：详见附表《劳务工程量清单》。

2、本合同《劳务工程量清单》内施工劳务数量为暂定数量，最终以实际完成经甲方验收合格的施工劳务数量为准。合同内没有特殊说明的最终以实际施工的劳务工程量进行结算。

3、承包单价中均已包括了乙方为实施和完成本合同工程所需的全部费用，包括但不限于劳务、非项目实体用永久性材料、质检（施工自检、监理抽检、甲方验收等工序）、安装、安全生产施工费用、扬尘治理费用，环境保护费用、冬雨季、夜间施工增加费、临时设施费、工地转移费、保险、利润、税金等。

4、乙方为完成合同约定的工程项目，但合同中没有写明或单列的工作内容，均属于乙方在本合同中应该履行的合同义务。乙方在完成这些工作内容过程中形成的各种形式的工程计量资料只能用于甲方和业主之间的结算，不能用于甲乙双方之间的结算。

5、工程变更部分按以下条款执行：

施工劳务数量变更，执行附表《劳务工程量清单》单价。 新增支付项目，甲乙双方另行签订补充协议。

第四条 工程质量标准及规范

所承包的劳务作业范围内的工程质量必须达到合格。

第五条 甲方权利和义务

1、负责统一制定各项管理目标，组织编制施工组织设计和施工方案，制定施工计划，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、质量检测、计量支付、过程监督、工序检查和验收。

2、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。

3、根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量低劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员，甲方有权要求乙方对其清退，造成严重后果的，甲方有权要求乙方赔偿损失。

4、按合同约定，向乙方支付劳动报酬。

5、协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。

6、为乙方提供相关图纸，负责在施工过程中对乙方进行技术交底。

第六条 乙方权利和义务

1、遵守国家政策和法律法规；遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。

2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责；根据业主或甲方的计划要求（包括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期；承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。

3、应按招标文件要求和承诺的管理人员、技术人员、安全员（持证）保质保量到位。技术工人必须按国家规定持证上岗，技工必须有职业技能操作证，持证率达到100%。特殊工人必须有特种作业操作证，持证率达到100%。

4、服从甲方和业主的监督、检查、管理；接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。

5、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。

6、按甲方统一规划堆放材料、机具；妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。

7、按国家政策规定与每个务工人员签订用工合同，并负责将工资及时发至农民工本人手中，每月考核农民工工作量并编制工资支付表，经农民工本人签字确认，并承担因此工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及相关责任。

8、乙方依据《中华人民共和国社会保险法》的规定，依法履行承担所雇佣农民工社会保险费用的义务，乙方付给雇佣农民工的工资必须包含社会保险费用，并每月将社会保险费用和工资按时足额打入农民工本人的工资卡。有关社会保险争议事项与甲方无关，一切责任由乙方负责。

9、乙方为其施工人员配备必要的劳动保护和安全防护用品（如安全帽、安全带、工作服、手套及其他相关的防护用品）;在合同履行过程中发生安全事故，由乙方积极处理所有事宜，并承担一切责任和费用，甲方不承担任何责任。

10、进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件，禁止18岁以下的未成年和55岁以上的老人及体弱病残人员；禁止使用不法人员，乙方应承担因使用不合格人员而引起的责任和后果。

11、甲方在资金暂时不到位，业主又未能按时拨付工程款的情况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事、发生堵门堵路或上访事件，因此给甲方造成的损失和影响由乙方全部负责。如发生以上情况，甲方有权要求乙方支付     元违约金，并有权解除合同。

12、由于乙方原因，未能按合同（甲方）进度计划完成工作，或监理及甲方认为乙方施工进度不能满足合同工期要求的，乙方应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于乙方原因造成工期延误，乙方按照 1000 元/天向甲方支付违约金。乙方支付违约金后，并不能免除其完成工程修补缺陷的义务。

13、乙方不得擅自在施工中对原工程设计进行变更，因乙方擅自变更设计发生的一切费用和由此导致甲方的相关损失，由乙方全部承担，且延误的工期不予顺延。

14、乙方施工人员必须尊重地方村规民约、民风民俗，处理好地方关系，树立文明形象，如出现同地方产生纠纷而造成任何影响或责任均由乙方自身承担，甲方不负任何责任，也不支付任何费用。

15、乙方在施工过程中，由乙方的原因造成甲方或者第三方的财产损失，由乙方承担损害赔偿责任。

16、为保证项目整体施工进度，乙方应服从甲方统一指挥，为相邻施工队提供方便，如不服从甲方管理，将予以清退。

17、若遇重要活动或上级检查，乙方应积极予以配合。若因乙方责任受到上级批评，视为乙方违约，乙方应按每次2000元向甲方支付违约金。同时甲方有权与乙方解除合同且不承担任何违约责任。甲方因此受到项目部下发红头文件的处罚的，甲方有权从应支付乙方的结算款项中直接扣除。

第七条 环境保护、安全生产和文明施工

1、甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育；依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监管乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行。

2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工；加强对现场操作工人的安全教育；认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产；随时接受安全检查人员依法实施的监督检查，由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，承担一切责任后果和经济损失。如有发生安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定尽快对事故进行处理。

3、乙方严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

4、加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其他污染；避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。

第八条 材料、设备供应与管理

1、如果有必要，甲方根据工程实际需要，提供给乙方使用的周转材料实行调拨制，按计划向乙方提供。

2、乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备（包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放）；因保管和使用不善发生丢失、损失，乙方应按领用时的价格赔偿。

3、材料按预算分析量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注重节约。如使用材料超出甲方规定用量，则超出部分的费用由乙方承担。

第九条 承包方式、价格及包含的内容

1、承包方式：

(1)乙方承揽工程中的劳务作业部分。

（2）甲方采购工程项目所需的永久性材料，乙方只采购与自己施工有关的必需辅助材料。

（3）价格：按双方协商单价结算。

2、本合同单价为一次性固定价格，在合同实施期间不因其他因素变化而调整变动。

第十条 违约责任

1、 如果乙方现场人员不服从甲方施工管理，甲方要求乙方按照200元—2000元标准按次支付违约金，并有权决定是否解除合同并将乙方责任人员驱逐出场；因乙方工作不力，在质量、安全、环保等方面出现问题，或者不能保质保量按期完成甲方阶段性工作任务目标，让甲方受到建设单位或上级单位批评，甲方可要求乙方按照    元每次的标准支付违约金，并有权调整乙方工作范围和工作内容；造成恶劣影响的，甲方有权选择解除合同，更换施工队伍将乙方驱逐出场，与本项相关造成的损失由乙方负责。

2、本合同项下乙方应当支付的违约金，甲方有权从乙方缴纳的履约保证金中扣除。

第十一条 结算办法及付款方式

1、施工劳务量的确定：本合同施工劳务量清单中施工劳务数量为预估数量，乙方完成施工劳务量以设计图纸为依据，合同内没有特殊说明的最终以图纸设计工程量进行结算，实际工程量超出设计图纸的部分不予计量。

2、通过甲方及监理工程师验收合格、并经业主计量支付的施工劳务项目，方可办理结算，单价按本合同后附的施工劳务量清单确定。结算时扣除本合同约定的各种保证金、违约金、垫付款、借款、材料款等费用，并经甲乙双方签字确认。

3、签订合同前，乙方需向甲方缴纳大写：      元（小写：    元）为履约保证金到项目经理部（项目部自定），甲方会安排财务人员进行接收，施工作业结束后，甲方对乙方进行履约评价后予以返还（不计利息）。

4、甲方付款前，乙方为甲方开具增值税专用发票，税率（征收率）    %。如因发票问题引起的损失和责任，由乙方全部负责。

5、付款方式：根据本项目实际情况，甲方对乙方进行阶段性施工验收和结算，验收合格后，甲方给予乙方办理正规结算手续，乙方根据甲方要求开具正规增值税专用发票。乙方所施工项目经业主项目部计量、审批和资金支付后，甲方按照业主支付计量款比例给予乙方支付工程款。

6、价款的支付：按照计量支付办法进行，在施工过程中，甲方向乙方每期实际计量金额的80%，（如因业主计量款不到位可适当延长时间）以此类推；施工全部结束后，按实际发生数量累计支付总结算金额的95%，剩余5%作为质量保证金，待工程全部验收交工后一年质保期满,如无质量问题一次性无息付清。

若出现质量问题的，乙方未在甲方要求的时间内维修完毕或者维修后仍有质量问题的，乙方有权委托第三方进行维修，因此产生的费用由乙方承担，甲方有权从质量保证金中直接扣除。质量保证金不足以弥补维修费用的，甲方有权向乙方进追偿。本合同项下，甲方因向乙方追偿而产生的费用包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定费等费用。

7、如甲方未能及时获得业主支付的工程款，乙方自愿承担资金周转义务，严格按照甲方下达的进度计划施工，绝不因资金问题而停工或延误工期，并放弃向甲方或业主索要迟延支付劳务费产生的利息及损失的权利。

8、甲方支付给乙方的劳务费应全部用于本工程项目，不得挪作它用，否则甲方有权暂停支付劳务费，所造成的一切后果由乙方自行承担。

第十二条 质量标准

1、乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收；甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业；验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。

交工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承担由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。

- 乙方应配合甲方对其工作进行的阶段验收及工程交工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合（配合第三方工作的费用另外协商）。

第十三条 工程保修

1、甲方对工程质量实行一票否决权，工程质量达不到标准时，一律不予计量。因质量不合格或乙方原因而发生返工费用、业主罚款及造成的工期延误均由乙方承担。

2、保修范围：乙方施工的全部工程。

3、保修期限：工程全部验收交工后一年。

4、保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修理，其费用由乙方承担，保证金不足以支付的，甲方有权向乙方追加维修费用。

第十四条 保险

1、乙方必须为现场所有施工人员办理意外伤害保险，并为施工场地施工机械设备办理保险，支付保险费用，保单复印件及施工人员身份证复印件需报甲方备查。

2、保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。

第十五条  争议解决方式

1、甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决；否则，双方可向郑州市二七区人民法院提起诉讼。

2、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工成果：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；

（2）调解要求停止合同工作，且为双方接受；

（3）法院要求停止合同工作。

3、乙方在合同中明示的地址为其确认的送达地址，适用于合同履行及产生争议后进入诉讼的各个阶段，甲方向乙方邮寄满三日视为履行了送达义务。乙方前述地址发生变更的应提前30日书面通知甲方，否则原地址仍为有效的送达地址。

第十六条 不可抗力

1、不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同，当甲方与业主签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方政府规定。

2、不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目负责人，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。

3、因不可抗力事情延误的工作时间相应顺延。

4、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

第十七条 合同解除

1、如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，可以解除合同。

2、因不可抗力或业主原因造成合同解除，乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按要求撤出施工场地；甲方按合同约定支付已完成工作的劳动报酬。

第十八条 合同终止

同时满足以下条件时，本合同即告终止：

1、双方履行合同全部义务；

2、乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经交工验收合格后；

3、保修期满未发生质量问题；

4、劳动报酬价款支付完毕。

第十九条 其他约定

1、合同履行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、本合同一式   陆  份，甲方执  伍   份，乙方执  壹 份，自双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。

附件一：劳务工程量清单

[本页以下无正文]

[合同签署页]

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

法定代表人或	                 法定代表人或

委托代理人（签字）：               委托代理人（签字）：

签订日期：   年   月   日         签订日期：   年   月   日

开户银行：                        开户银行：

账号：                            账号：

地址：                            地址：

# Text boxes

可修改为：桥梁类、 路基路面类及附属工程类等